## Slide 1: Praktikum Webanwendungen
Geschäftsvorschlag
„Smart Home Dashboard“

## Slide 2: Gliederung
Vorstellungsrunde
Motivation und Intention
Zieldefinition
  Hauptziel
  Teilziele
  Qualitätskriterien
Projektumfang & Realisierbarkeit
  Backend
  Frontend
  Ressourcen
  Risiken
Zeitplan
Ausblick & Erweiterungsmöglichkeiten
Grafischer Prototyp (Mockup)

## Slide 3: Vorstellungsrunde
Lena Retter
Marcel Böhm
Lukas Grochowski
Aaron Kugler
Tim Schneider
Wer ist dabei?

## Slide 4: Motivation und Intention
Wachsende Beliebtheit von Smart Homes und smart-homefähigen Geräten – auch innerhalb unseres Teams
Große Vielfalt an Herstellern und Systemen
Eingeschränkte Kompatibilität durch herstellerspezifische Lösungen
Wunsch nach einer zentralen, intuitiven Bedienoberfläche
Daher
Entwicklung einer plattformunabhängigen Webanwendung zur Überwachung und Steuerung von Smart-Home-Geräten
Dabei liegt der Fokus auf Übersichtlichkeit, Interaktivität und Responsivität

## Slide 5: Zieldefinition - Hauptziel
Entwicklung eines interaktiven Smart Home Dashboards mit Node.js (RESTful API) und jQuery-Frontend

## Slide 6: Zieldefinition - Teilziele
Geräte-Status anzeigen (Rollladen, Heizung, Fensterkontakte)
Geräte „schalten“ (an/aus, Temperatur verändern)
Energieverbrauch/-erzeugung visuell darstellen
Nutzerfreundliche Oberfläche

## Slide 7: Zieldefinition - Qualitätskriterien
Intuitive Bedienung
Zeitnahe Aktualisierung der Daten
Erweiterbarkeit für neue Smart-Home Geräte bzw. Anwendungen
Responsive Design (Desktop, Smartphone)

## Slide 8: Projektumfang & Realisierbarkeit
Backend:
  NodeJS
  RESTful Webservices
  SQLite Datenbank
Frontend:
  HTML
  CSS (inkl. Bootstrap)
  jQuery
  AJAX (für Rest-API)

## Slide 9: Projektumfang & Realisierbarkeit
Ressourcen
  5 Teammitglieder
  Entwicklungszeit: X Wochen
  Tools: Visual Studio Code, GitHub, NodeJS, jQuery, Dbeaver, SQLite
Risiken:
  Zeitaufwand der REST-Integration
  SQLite-Daten anpassen/ ergänzen
  Responsive Design

## Slide 10: Zeitplan
Aufgabe | Phase | Start | Ende |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kickoff & Rollen klären | Geschäftsvorschlag & Mockup | 08.10.2025 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Anforderungen sammeln (Use-Cases, Geräte) | Geschäftsvorschlag & Mockup |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Personas & UX-Ziele definieren | Geschäftsvorschlag & Mockup |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mockups: Dashboard-Übersicht | Geschäftsvorschlag & Mockup |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mockups: Geräte & Detail | Geschäftsvorschlag & Mockup |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Mockups: Energie-Ansicht (Charts) | Geschäftsvorschlag & Mockup |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Risiko- & Ressourcenabschätzung | Geschäftsvorschlag & Mockup |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gantt-Diagramm & Präsentation finalisieren | Geschäftsvorschlag & Mockup |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 20.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Repo aufsetzen (Git, Branches) | HTML/CSS Prototyp |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grundlayout (Navbar, Grid, Theme) | HTML/CSS Prototyp |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Statische Seite: Dashboard Übersicht | HTML/CSS Prototyp |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Statische Seite: Geräte-Liste & Detail | HTML/CSS Prototyp |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Statische Seite: Energie-Ansicht (Fake-Daten) | HTML/CSS Prototyp |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Responsiveness (Bootstrap 4) | HTML/CSS Prototyp |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Abnahme: HTML/CSS Prototyp | HTML/CSS Prototyp |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 03.11.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Backend lokal starten, DB prüfen (SQLite) | Dynamischer Prototyp |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Postman: Endpunkte verifizieren | Dynamischer Prototyp |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
jQuery AJAX: Geräte-Status laden | Dynamischer Prototyp |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
jQuery AJAX: Schaltaktionen (an/aus) | Dynamischer Prototyp |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Polling/Intervall-Updates | Dynamischer Prototyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Fehler-Handling | Dynamischer Prototyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Abnahme: Dyn. Prototyp (1–2 Funktionen) | Dynamischer Prototyp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Alle Seiten dynamisieren (Listen/Details) | Final Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
State-Management im Frontend (jQuery) | Final Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 
Performance (DOM & Requests) | Final Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
Tests (Funktional, Usability) | Final Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 
Bugfixes & Polishing | Final Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 
Release-Vorbereitung (Build, Readme) | Final Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
Abgabe & Präsentation | Final Release |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 |  |  | 12.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Ausblick & Erweiterungsmöglichkeiten
Benutzerverwaltung (Login, Profile)
Wetteranalyse gemäß Standort
Erweiterte Statistiken
Musikunterstützung
Cloudspeicher

## Slide 12: Grafischer Prototyp (Mockup)

## Slide 13: Grafischer Prototyp (Mockup)

## Slide 14: Grafischer Prototyp (Mockup)

## Slide 15: Grafischer Prototyp (Mockup)

## Slide 16: Grafischer Prototyp (Mockup)

## Slide 17: Noch Fragen?